PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2021

NORMA TECNICA ESPECÍFICA: RM N° 005-2021-MINEDU

AREA DE INFRAESTRUCTURA – MANTENIMIENTO UGEL FAJARDO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Normativa Técnica vigente

Norma General

R.M. Nº 009-2020-MINEDU

Procedimientos

Norma Específica

R. M. 005-2021-MINEDU

Listado de locales

R.D.E. Nº 019-2020

Instructivo Técnico

R.D.E. Nº 038-2019

Comisión de

Me informo    	Programo       Programo         Ejecuto         Comunico

Mantenimiento y CONEI

Normas               ficha de acciones en exel

Ficha de Acciones de Mantenimiento

Retiro

recurso

Informe de culminación de actividades

PROGRAMACIÓN FAM

Diagnóstico de la Institución Educativa

•    Identificar el  estado  actual  de  los ambientes

Existentes.

- Realizar la ficha de acciones en exel con sus respectivas cotizaciones.

Priorización de espacios: SSHH

•    Son prioridad debido a la R.M. 005-2021 MINEDU.

Selección de Acciones de Mantenimiento

•    Según la Ficha de Acciones  de Mantenimiento  –

FAM vigente.

Cotización de intervenciones

•	Costos  por   cada    intervención    y    espacio. Tomando en cuenta los Materiales + Mano de Obra + Transporte.

Registro y envío de FAM

•    En  el aplicativo Mi Mantenimiento

| FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo: |  | 2020-1 |  | Correo Electronico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de Local: |  |  |  | Telefono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación: |  |  |  | Centro Poblado : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito: |  |  |  | Provincia: |  | CANGALLO | CANGALLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | ACCION |  |  | ESPACIO | U M | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones de Mantenimeinto de Locales Escolares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espacio | Unidad | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL |
| 1.00 | CUBIERTOS TECHOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |
|  | calaminas |  |  | exterior | Und. | 18 | 10 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mano de obra |  |  | exterior | Und. | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | transporte |  |  |  |  | 5 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA PARCIAL | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 | REPARACIÓN DE MUROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | REPARACIÓN DE PISOS |  |  |  |  |  |
|  | mano de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA PARCIAL | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | REPARACIÓN DE PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | SANITARIAS |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE AULAS EN EL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE DE MANTENIEMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR |  |  |  |  | MIEMBRO DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIEMBRO DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRIORIZACIÓN DE ESPACIOS A INTERVENIR

Cambio de priorización: en el marco de la emergencia sanitaria, se priorizan SS.HH. a fin de garantizar

condiciones de salubridad  en el local educativo.

| Prioridad | Espacios | Comprende |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aulas Servicios Higiénicos | Letrinas, biodigestores, núcleo basón, inodoros, tanque elevado, cisterna e instalaciones sanitarias (limpieza de cajas, tuberías de desagüe, conexiones de redes de agua y desagüe al interior del local educativo). |
|  | Espacios para el Servicio de alimentación | Cocina, comedor, almacén de alimentos |
|  | Espacios Administrativos | Dirección, sala de profesores, oficinas administrativas y auditorio. |
|  | Espacios Exteriores | Patios, losas deportivas, veredas, sardineles, rampas, reparación de cercos perimétricos. |
|  | Espacios Auxiliares | Patios, Biblioteca, sala de cómputo, aula de innovación y laboratorios, aula de psicomotricidad, talleres, sala de usos. |

2

ELEMENTOS DEL KITS DE HIGIENE

| KITS | CONTENIDO | ITEM |
| --- | --- | --- |
|  |  | Detergente Granulado |
|  |  | Guante de jebe de uso semi industrial |
|  | Kit de insumos de Limpieza | Kreso |
|  |  | Removedor de sarro |
| Kits de higiene |  | Bolsa de polietileno |
| para la limpieza |  | Lejía |
| de II.EE |  | Trapo Industrial |
|  |  | Escoba |
|  | Kit de artículos de limpieza | Recogedor |
|  |  | Balde |
|  | kits de acondicionamiento para la | Frasco de plástico pulverizador |
|  | prevención y control de COVID-19 | Alcohol etílico |
|  |  | Lejía |
| Kits de higiene |  | Jabón de tocador líquido y solido |
| para el lavado |  | papel toalla |
| de manos |  | papel higiénico |

14 DE MAYO ULTIMO DIA DE APROBACION DE LA FICHA DE ACCIONES EN EL SISTEMA MI MANTENIMIENTO. POR PARTE DE LA UGEL.

MARZO

JUNIO

AGOSTO

ABRIL

FEBRERO

26 FEB – FECHA MAXIMO PARA REGISTRO DE RESPONSIBLE DE MANTENIMIENTO

HASTA EL 01 JUNIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS

HASTA EL 15 DE AGOSTO REGISTRO Y ENVIO DE EXPEDIENTE DECLARACION DE GASTOS.

JULIO

23 JULIO FECHA MÁXIMA DE RETIRO DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES

15

AGOST

23

JULIO

01

JUN

PASO 01

14

MAYO

MAYO

30

ABR

30

MAR

26

FEB

HASTA 30 MARZO PRESENTACION DEL COMITÉ DE MATO. Y COEI Y LA FICHA DE LOS TRABAJOS

ME INFORMO

Recomendaciones para la ejecución 					Pautas sobre acciones de mantenimiento

del Programa de Mantenimiento					y partidas en el marco de la emergencia

2021 para prevenir la transmisión					sanitaria.

de COVID-19

Incluye recomendaciones  previas,  durante  y  posterior a  la ejecución de servicios de proveedores en el local educativo,  a fin  de  promover  condiciones  de  pr even ci ón   y   salubridad durante la ejecución de servicios.

Incluye definiciones, pautas y recomendaciones sobre las acciones de mantenimiento priorizadas  en el marco de la emergencia sanitaria.

Declaración jurada de sintomatología de proveedores para la ejecución de acciones de mantenimiento

Formato  a  ser  entregado  de  manera   semanal   por  los proveedores,  preferentemente  de manera  virtual,  a  fin  de consignar la ausencia de sintomatología asociada al COVID-

19.

1

Previas

a la ejecución

2

Durante

la ejecución

Respetar el distanciamiento social

Realizar una programación de trabajos

Preferiblemente cotizaciones por medios virtuales

Seguir un protocolo

y control de ingreso

Disponibilidad de kit de higiene en el local educativo

Ingreso al personal estrictamente necesario

Proveedor del servicio entrega formulario de sintomatología

Respetar el distanciamiento social

3

Posterior

a la ejecución

Preferiblemente

pagos electrónicos

Distanciamiento social al presentar firmas

Lavado de manos               Desinfección de

ambientes previo al uso

| Operatividad de | Suministro y | Lavado frecuente | Limpieza y | Recojo de residuos | Distanciamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| los servicios | almacenamiento | de manos | desinfección de | peligrosos | social |
| higiénicos | de agua potable |  | todos los espacios del local educativos |  |  |

Los servicios higiénicos son prioridad para garantizar las condiciones de salubridad.

Tener en cuenta las 						recomendaciones, 						responsabilidades y 						lineamientos para el ingreso 				y ejecución de los trabajos y 				no esperar la última fecha del 				cronograma.